23.05.2022

- Bedra: GitHub sprint2 sonuna uygun hale getirildi.

- Erkan: UI level kilit sistemi araştırıldı.

24.05.2022

- Erkan: UI level kilit sistemi tasarlandı ve kodları yazıldı.

26.05.2022

- Bedra: Patrol eden karakter kodları eklendi.

27.05.2022

-Erkan: Layerlarda yaşanan bir error incelendi.

28.05.2022

- İsrafil: Konsept çizimler tamamlandı.

Ana karakter ve yan karakterin çizimlerine başlanıldı.

29.05.2022

- İsrafil: Ana karakter yürüme animasyonu tamamlandı.

30.05.2022

- İsrafil: Ana karakter zıplama animasyonu tamamlandı.

31.05.2022

- Total ilerleyiş tartışıldı ve ilerleyen vakitlerde neler yapacaklarımız planlandı.

-  İsrafil: Harita çizimine başlanıldı.

01.06.2022

- İsrafil: Harita çizimi zenginleştirildi.

- Bedra: Oyun hikayesi güncellendi.

Ateş eden ve takip eden düşman kodlarına başlanıldı.

- Sude: Gemi çizimi tamamlandı.

02.06.2022

- Bedra: Ateş eden ve takip eden düşman kodları tamamlandı.

- Erkan: Level selection ekranı haritaya entegre edildi.

03.06.2022

- İlerleme tartışıldı, yeni toplantı gününe karar verildi.

04.06.2022

- İsrafil: Yapılan tasarım ve assetler GitHub’a yüklendi.

Konsept tasarıma devam edildi.

05.06.2022

-  Erkan&Bedra&İsrafil: Level designlar yapıldı.

- Bedra: Sprint3 dosyaları hazırlandı.