25.04.22

- Takım ismi belirlendi.

- GitHub oluşturuldu.

- Takım rolleri atandı.

- Erkan: Takım formu dolduruldu.

26.04.22

- Berk: Örnek oyun fikirleri sunuldu ve incelendi.

28.04.22

- Sude: GitHub Template incelendi.

29.04.22

- Bir sonraki toplantı günü belirlendi. (30.04)

30.04.22

- Oyunun konsepti belirlendi.

- Berk&Sude: Örnek assetler incelendi.

- Erkan: Pixel Artlar üzerinden tasarımlara başlanıldı.

- Kullanılabilecek free assetler incelendi, seçildi.

01.05.22

- Erkan: Örnek animasyonlara başlandı. Ve takım logosu oluşturuldu.

02.05.22

- Erkan: UI animasyonlara devam edildi.

- Bir sonraki toplantı günü belirlendi. (03.05)

03.05.22

- Berk: Karakter tasarımlarına devam edildi. Örnek tasarımlar incelendi, oyunumuza uyarlandı.

- Görevler detaylandırıldı ve paylaşıldı.

- Oyundaki ana mekaniklere (ana karakter ve düşmanlar için) karar verildi.

- Can ve coin sistemine karar verildi.

04.05.22

- Erkan: Can sistemi için animasyon oluşturuldu.

- Sude: Pixel Artlar ile oyun içi eşyalar oluşturuldu.

- Sude&Erkan&Berk: Bölüm sonu canavarı için tasarımlar tartışıldı.

05.05.22

- Sude: Oyun içi eşya tasarımlarına devam edildi.

- Sude&Berk: Karakter tasarımları tartışıldı.

- Erkan: Oyuna giriş ve çıkış için müzik ayarlandı.

06.05.22

- Erkan: UI için oyuna giriş, çıkış, devam ve ana menü tasarımları ayarlandı.

- Bir sonraki toplantı günü tartışıldı. (07.05)

07.05.22

- UI tasarımı incelendi. Eklenecek özellikler konuşuldu.

- Develop kısmı için başlanacak tarih ve yapılacaklar tartışıldı. (09.05)

- Retrospective toplantısı yapıldı.

08.05.22

- Bedra: GitHub’a ilk sprint için düzenleme yapıldı.